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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร



คำนำ


		แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ   
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลหงษ์เจริญและทำการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
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ส่วนที่ 1
[image: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นลายไทย]

บทนำ
1.1  บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
1. เพื่อเป็นการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด๕  ข้อ  ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินการ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้
	๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
	
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑.  ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.  ทำให้การติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
๓.  ทำให้ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ
๔.  ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น
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แบบ ผด. 01
)ส่วนที่  ๒
[image: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นลายไทย]
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
	

15
	

100
	

8,429,000
	

100
	

กองช่าง


	รวม
	15
	100
	8,429,000
	100
	

	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  เศรษฐกิจ  สังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานงบกลาง
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	

1
3
1
	

20
60
20
	

200,000
15,006,000
20,000
	

1.31
98.56
0.13
	


สำนักงานปลัด



	รวม
	5
	100
	15,226,000
	100
	

	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา  อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

	4
4
	
50
50

	800,000
68,000
	92.17
7.83
	สำนักงานปลัด

	รวม
	8
	100
	868,000
	100
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	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
	

4

	

100

	

8,368,000
	

100

	

สำนักงานปลัด


	รวม
	4
	100
	8,368,000
	100
	

	
บัญชีครุภัณฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานเคหะและชุมชน

	

7
6
8
	

33.33
28.57
38.10
	

105,700
107,600
2,379,700
	

4.08
4.15
91.77
	

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองช่าง

	รวม
	21
	100
	2,593,000
	100
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แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายหัวโปร่ง – ยายไท หมู่ที่ 14
	ก่อสร้างกำแพงกันดินพังถนนสายหัวโปร่ง – ยายไท หมู่ที่ 14 ระยะทาง 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญพร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายหัวโปร่ง-ยายไท หมู่ที่  14  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	207,000
	หมู่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ 
หมู่ที่  4
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่  4  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   ระยะทาง  145.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายเฉลิมราษฎร์  หมู่ที่  4  ตำบลหงษ์เจริญ  
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	500,000
	หมู่ 4
	กองช่าง
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน - หัวโปร่ง  หมู่ที่  14
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน -หัวโปร่ง  หมู่ที่  14  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   ระยะทาง  175.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายต้นโดน - หัวโปร่ง หมู่ที่  14  ตำบลหงษ์เจริญ  
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  
	500,000
	หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน หมู่ที่  10
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน  หมู่ที่  10 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   ระยะทาง  275.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน  หมู่ที่  10  ตำบล
หงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	1,000,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ. ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่  5
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่  5  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   ระยะทาง  230.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  
พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่  5  ตำบลหงษ์เจริญ  
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	796,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัด ซอย 2  หมู่ที่  6
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัด ซอย 2  หมู่ที่  6  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ0.50  เมตร   ระยะทาง  180.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายบึงลัด ซอย 2  หมู่ที่  6  ตำบลหงษ์เจริญ  
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	500,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-7-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ. ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   ระยะทาง  135.00  
เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  
พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ  หมู่ที่  9  ตำบล
หงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	500,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่  2
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่  2  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  
เมตร  ระยะทาง  145.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่  2  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  
	500,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-8-
 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ. ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่  3
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่  3   ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร   
ระยะทาง  290.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 2547  
พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายราษฎร์พัฒนา  หมู่ที่  3  ตำบล
หงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	1,000,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











 (
แบบ ผด. 0
2
)-9-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่  1

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่  1  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง  4.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร  ระยะทาง  
180.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่  1  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	500,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











-10-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย 2 หมู่ที่  12
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย 2 หมู่ที่  12  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  หนา0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร ระยะทาง 180.00เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม  
พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ 
2  ป้าย  ณ  ถนนสายสมานมิตร 
ซอย 2  หมู่ที่  12  ตำบลหงษ์เจริญ  
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	500,000
	หมู่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









-11-

 (
แบบ ผด. 0
2
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัจธรรม  หมู่ที่  11
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัจธรรม  หมู่ที่  11  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร 
ระยะทาง  120.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  
ณ  ถนนสายสัจธรรม  หมู่ที่  11  ตำบล
หงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	426,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










-12-
 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ 13
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่  13  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ  0.50  เมตร 
ระยะทาง  175.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  
ณ  ถนนสายสุขสมบูรณ์  หมู่ที่  13  ตำบล
หงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
	500,000
	หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน - เขาดง  หมู่ที่  8
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน - เขาดง  หมู่ที่  8  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50เมตร  ระยะทาง  140.00  เมตร  ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายหนองเคียน - เขาดง  หมู่ที่  8  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอ
ท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	500,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-13-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีลสายเศรษฐกิจดำรง  หมู่ที่  7
	ก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีลสายเศรษฐกิจดำรง  หมู่ที่  7  ขนาดผิวจราจรเคปซีลกว้าง5.00  เมตร  ระยะทาง  280  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,400  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม  2547  พร้อมป้ายโครงการ  2  ป้าย  ณ  ถนนสายเศรษฐกิจดำรงค์  หมู่ที่  7   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอ
ท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
	500,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











-14-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
	200,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2.2 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลหงษ์เจริญ
	12,500,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลหงษ์เจริญ
	2,500,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหงษ์เจริญ
	6,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่
	20,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












-16-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหงษ์เจริญ ประจำปี 2560
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
หงษ์เจริญ ประจำปี 2560
	200,000
	วัดหงษ์ปิยาราม
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
วันกตัญญูตำบลหงษ์เจริญ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันสงกรานต์ วันกตัญญู
ตำบลหงษ์เจริญ
	200,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา/กรีฑา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา
	50,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ
	350,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





-17-
 (
แบบ ผด. 0
2
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการดำเนินการรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี งานศาสนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเครื่องสักการะต่าง ๆ ในงานรัฐพิธี งานทางศาสนา
	50,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ
	3,000
	อำเภอท่าแซะ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ
	10,000
	อำเภอท่าแซะ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2561
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ
	5,000
	อำเภอท่าแซะ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








-18-
 (
แบบ ผด. 0
2
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
	4.1 แผนงานการศึกษา

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
	๑๕๐,๐๐๐
	โรงเรียนประชานิคม 4
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์
	๑,๕๑๘,๐๐๐
	ศพด. จำนวน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอาหารเสริม (นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน
	๒,๕๐๐,๐๐๐
	ศพด.จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ต.หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-19-
 (
แบบ ผด. 0
2
)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันจัดสรรให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน
	4,200,000
	โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่      ต.หงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











-20-
 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	บัญชีครุภัณฑ์
	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์
	๕,๔๐๐
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 4,9๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์
	๙,๘๐๐
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบสแตนเลส
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ราคาใบละ ๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์
	๖,๐๐๐
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






-21-
 (
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2
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	โครงการจัดซื้อโพเดี่ยม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี่ยมไม้เนื้อแข็ง ขนาดความสูง ๑๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๙,๙๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์
	๙,๙๐๐
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจำปีพ.ศ. 2560) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

	60,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




 (
แบบ ผด. 0
2
)-22-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี กว่าดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





 (
แบบ ผด. 0
2
)-23-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
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แบบ ผด. 0
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)-24-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
	5,600
	อบต.
หงษ์เจริญ
	สำนักงานปลัด
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แบบ ผด. 0
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)-25-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการจัดซื้อจัดเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
	  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 9,000 
บาท(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประจำปี พ.ศ. 2560) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner    และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีหน่วยความจำ (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
	9,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองคลัง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	2. แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕๕9    
	พ.ศ.  ๒๕60

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อชั้นวางของ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ  3  ชั้นจำนวน  2  ชิ้น  ราคาชิ้นละ 1,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม
	3,800
	ศพด. หมู่ 14
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น หมู่ที่ 13 (ตามราคาท้องตลาด) ขนาดกว้าง 914 เซนติเมตรลึก 457 เซนติเมตร สูง 1,829 
เซนติเมตร
	9,000
	ศพด. หมู่ 13
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก 
ขนาด 10 ที่นั่ง  จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ  6,500 บาท  เป็นเงิน  39,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  มีขนาดโต๊ะ  กว้าง 80  
เซนติเมตร  ยาว 200 เซนติเมตร 
พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก
	39,000
	ศพด.ม.14
	สำนักงานปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี/ซีดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี /ซีดี จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮาญีรีน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตางิ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 เครื่อง  
(ราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะดังนี้
Playback Media:CD-R ,CD-RW ,DVD-R, DVD-RW ,DVD +R, 
DVD+ RW, DVD-R DL, 
DVD+ R DL หรือดีกว่าการเชื่อมต่อ: HDMI, Composite(CVBS),USB, Component teminal, Coaxial Digital Connector 

	5,000
	ศพด. ม.1 ศพด. ม.13
	สำนักงานปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮาญีรีน  
หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตางิ   หมู่ที่ 7 
จำนวน 1 เครื่อง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น   
หมู่ที่ 13 จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี 2560 มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
ดังนี้
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) 1,920x1080  พิกเซล
2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว

	48,000
	ศพด. หมู่ 1
ศพด. หมู่ 7
ศพด. หมู่ 13
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




 (
แบบ ผด. 0
2
)-30-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ Led Backlight
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง  ราคา 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560)
[bookmark: _GoBack]ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม หมู่ที่ 14 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
	2,800
	ศพด. หมู่ 14
	สำนักงานปลัด
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
3. แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60   
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำและสี  ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
จำนวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 120,000  บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ
 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
	120,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย  จำนวน 1  คัน  ราคา 1,980,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
	1,980,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 
4 ลูกบาศก์หลา 
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อกล้องระดับ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว  ราคา 34,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้                                              1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
	34,000
	อบต.       หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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)-33-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
 8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา
 9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+/-1.5 มิลลิเมตร
 10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
 11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา
 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
 15) ต้องได้รับ
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)-34-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ประกาศนียบัตร ISO 9001
 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
  (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
  (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
  (3) มีฝาครอบเลนส์
  (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 110,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้ 
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
(2) กำลังขยาย 30 เท่า
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความต้องการของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
	110,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่าตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่าตัวบวกคงที่ 0
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บน
จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
 (13) ความไวของระดับฟอง
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แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
 (14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
 (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
 (16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
 - ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
 - มีฝาครอบเลนส์
 - ที่ชาร์ทแบตเตอรี่
 - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ราคา 
30,000 บาท  (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ประจำปี พ.ศ. 2560 ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
	30,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
7,900 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ประจำปี พ.ศ. 2560 ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
	7,900
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จำนวน 1  เครื่อง ราคา 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ประจำปี พ.ศ. 2560 ) 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

	2,800
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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 (
แบบ ผด. 0
2
)บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.  ๒๕60    
	พ.ศ.  ๒๕61

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1  เครื่อง  ราคา 95,000 บาท
ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
  1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล
  2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิลิตร)
  3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
  4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
  5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

	95,000
	อบต.
หงษ์เจริญ
	กองช่าง
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